| Frågor om projektet | JA | OSÄKERT | NEJ | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Arbetar någon av de huvud- ansvariga deltid i projektet? |  |  |  |  |
| - Är den totala projekttiden längre än ett år ? |  |  |  |  |
| - Finns avgörande beroenden till andra projekt/uppdrag och/eller intressenter? |  |  |  |  |
| - Finns en klar och tvingande deadline och ligger projektets planerade slutpunkt nära deadline? |  |  |  |  |
| - Berör projektet många enheter (projektet i sig och projektets resultat)? |  |  |  |  |
| - Är det bakomliggande regelverket/logiken i projektets resultat komplicerat? |  |  |  |  |
| - Påverkar projektets resultat många människor? |  |  |  |  |
| - Är utbildningsbehovet av ”användarna” av projektets resultat stort? |  |  |  |  |
| - Har projektledningen för låg kompetens och erfarenhet? |  |  |  |  |
| - Har projektdeltagarna liten kompetens och erfarenhet av projektarbete? |  |  |  |  |
| - Är projektdeltagarna osäkra på vilket ansvar och roll de har i uppföljningen av projektets effekter? |  |  |  |  |
| - Bemannas projektet i stor utsträckning med andra än de som man i första hand ville ha med? |  |  |  |  |
| - Är projektdeltagarna obenägna att se framåt emot nödvändigt nytänkande (”kvar i det gamla”)? |  |  |  |  |
| - Har projektdeltagarna för låg kompetens inom verksamhetsområdet? |  |  |  |  |
| - Är projektet beroende av nyckelpersoner? |  |  |  |  |
| - Kan omvärlden på ett avgörande sätt komma att påverka projektet? |  |  |  |  |
| - Saknas en klar och dokumenterad förvaltningsorganisation (dvs den blivande efter projektet) ? |  |  |  |  |

| Frågor om projektet | JA | OSÄKERT | NEJ | KOMMENTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Är bemanningen i projektet gjord utan koppling till den blivande förvaltningsorganisationen? |  |  |  |  |
| - Har projektet för låg prioritet i organisationen? |  |  |  |  |
| - Finns risk för motstånd mot projektet pga att projektets resultat kan upplevas som ett hot? |  |  |  |  |
| - Är kraven från användarna splittrade (enheter/avd kan inte enas om krav)? |  |  |  |  |
| - Är projektdeltagarna geografiskt utspridda (de träffas ej spontant)? |  |  |  |  |
| - Är arbetsområdet nytt inom verksamheten? |  |  |  |  |
| - Finns risk för omprioritering av och i projektet (t.ex. nya krav från beställaren)? |  |  |  |  |
| - Tas erfarenhets- eller kunskapsbanken till vara? |  |  |  |  |
| - Finns ”projekttrötthet” inom organisationen? |  |  |  |  |
| - Kommer projektets resultat att kräva ändringar i organisationen? |  |  |  |  |
| - Kommer projektets resultat att kräva väsentliga ändringar av arbetsrutiner? |  |  |  |  |
| - Är mycket annat på gång (t ex andra tunga aktiviteter som tar energin)? |  |  |  |  |
| - Kan ändringar i lagar och avtal påverka projektets förutsättningar? |  |  |  |  |
| - Har projektet ett tidigare liv och startats om en eller flera gånger? |  |  |  |  |
| - Finns risk för personella förändringar av berörd ledning i organisationen inom projektets tidsram? |  |  |  |  |
| - Saknas det projektdirektiv/-plan/ -handbok där alla kan ta reda på hur de ska göra samt när och vad (roller och ansvar)? |  |  |  |  |
| 34. Är projektets finansiering beroende av extern part (-er)? |  |  |  |  |
| 35. Är projektets ekonomiska rapportstruktur otydlig? |  |  |  |  |
| 36. Saknas tydlig målformulering och förväntningar med projektet? |  |  |  |  |